План работы

По формированию доступной среды в МБУК «Межпоселенческая Центральная Библиотека» на 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Период | Финансирование | Ответственный |
| 1 | Заявка на финансирование: приобретение портативных тифплееров для выдачи читателям-инвалидам с ослабленным зрением и слухом на дом, 2 клавиатуры с увеличенным шрифтом для слабовидящих, 1 клавиатура со шрифтом Брайля, кнопки вызова для инвалидов на входе в здание библиотеки, цветная лента для проезда к оборудованному месту для работы на компьютере инвалидов колясочников, накладки на ступени входа, желтые круги на входные двери | Ноябрь-январь | 158 300 руб./ местный бюджет | Нахимова А.А. |
| 2 | Обустройство пандуса для входа в здание | Февраль-март | 35 000 руб./ внебюджетные средства | Баранов М.Е. |
| 3 | Переоборудование санитарно-гигиенической зоны: приобретение унитаза, имеющего опору для спины, откидные опорные поручни 2 шт, штанги 100 мм, поворотные или откидные сидения, угловая раковина, шаровые смесители с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа, диспансер с жидким мылом, тревожной кнопкой вызова сотрудников, входная дверь 80 мм. | Май-июнь | 35 000 руб./внебюджетные средства | Нахимова А.А., Баранов М.Е. |
| 4 | Замена входной двери в здание не менее 120 мм | Сентябрь-октябрь | 40-45 000 руб./ местный бюджет | Нахимова А.А. |
| 5 | Установка кнопки вызова сотрудников на здание библиотеки, желтых кругов на вход дверь, накладки на ступени, цветной ленты для проезда инвалидов-колясочников к оборудованному месту для работы на компьютере | Октябрь |  | Нахимова А.А. |

Директор МБУК Межпоселенческая

Центральная Библиотека А.А. Нахимова